徐州师范大学

“金工实训中心”改造工程

招 标 文 件

（项目编号：2010G22040）

徐州师范大学招标办

二零一零年六月八日

第一部分  招标公告

依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》，徐州师范大学特就本校  “金工实训中心”改造工程  进行公开招标，现就有关事项公告如下：

1．项目编号： 2010G22040

2．项目名称： “金工实训中心”改造工程

3．项目概况：

我校泉山校区大学生公寓自行车棚为钢结构，现确定改造为学生试验用的“金工实训中心”。建筑面积约2000平方米，工程内容包括钢结构车棚改建、钢结构的除锈与油漆、楼板地面墙体门窗等土建内容及相应的配套安装。

（1）项目地点与范围：位于徐州师范大学泉山校区内现自行车棚处，包含钢结构自行车棚的拆除（部分）与改造。

（2）工期：30个日历天左右，必须自报准确工期。

（3）资金情况：已自筹

（4）质量要求：达到我校提供的改造设计方案要求的效果，工程量按我校最终确定的本项目工程量清单，要求达到优质工程标准。投标报价按我校确定的的本项目“工程量清单”报价。

（5）结算方式：无预付款。工程竣工验收合格后支付合同总款的70℅，审计通过后支付至合同总款的95℅，余款作为质量保证金，如无质量与服务问题，自工程竣工验收合格日起满一年后付清。

4．投标人资格要求：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。

（2）必须具备合法的建筑钢结构工程壹级及以上、土建工程贰级及以上资质（可以钢结构工程施工单位为主联合投标，但须提供联合投标协议书证明文件）。

（3）具有从事本项目的能力，具有不低于本项目规模的工程业绩。

（4）被授权人投标必须携带法人授权委托书。

5．资格预审时间和报名办法：

（1）资格证明文件接受及报名时间：2010年6月8日8：00～2010年6月8日11：00，接受报名。当日15：00开始资格预审。

（2）地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

（3）预审办法：报名者须持投标人营业执照副本原件、建筑钢结构工程、土建工程资质原件（以钢结构工程施工单位为主联合投标，还须提供联合投标协议书证明文件的副本原件）、报名人个人身份证原件及以上原件的复印件各一份，前来报名，资格预审合格的报名者均可参加投标。

6．招标文件出售时间与办法：

（1）2010年6月8日8:30——2010年6月9日11:00工作时间

（2办法：仅向资格预审合格的自愿投标者出售，每份招标文件售价400元（含附件1施工图纸、附件2工程量清单等纸质与电子文件）。购买招标文件同时，缴纳投标保证金10000元（现金）整。

7．澄清与答疑：

（1）澄清要求必须在2010年6月11日11:00前书面递交到我校招标办。

（2）答疑：2010年6月13日9:00在我校招标办集中答疑。

8．投标、开标、评标时间与地点：

（1）时间：

投标时间：2010年6月18日14:20—14:50

投标截止时间：2010年6月18日14:50

开标时间：2010年6月18日15:00始

评标时间：2010年6月18日15:00始

（2）地点：均在我校泉山校区14号楼四层

9．评标办法：综合评分法，具体详见招标文件。

10．其他有关事项：

（1）现场勘察：自行勘察，费用自理。

（2）地点：徐州师范大学泉山校区内

联系人：王茂先；联系电话：83536486

11．联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

电    话：（0516）83536671

联 系 人：吴老师

特此公告！

附件1：徐州师范大学“金工实训中心”改造设计施工图

附件2 徐州师范大学“金工实训中心”改造工程工程量清单

2010.6.9

一、总则

1	定义

1.1	“采购人”指  徐州师范大学  。

1.2	“服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

1.3	“投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

1.4	“中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

2	合格投标人的条件

2.1	投标人应遵守我国有关的法律、法规和条例，具体按招标公告相关要求。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4  招标文件

4.1本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均作为招标文件的组成部分。

5  招标文件的澄清

5.1	已购买招标文件的投标人的澄清要求应在勘察现场时向招标人提出，并以书面形式送达我校招标办，招标办将向所有投标人做出澄清，并适时在“徐州师范大学网”和“徐州师范大学招标网“上公告。

6  招标文件的修改

6.1	招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2	对招标文件的修改，将通过 “徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

6.3	为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知

7.1	 对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三   投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1投标文件均应使用中文简化字。

8.2	投标文件应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

9.2	商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件主要指投标人按照招标文件要求而制作的有关报价及完成本项目的施工组织方案、质量服务承诺等文件。

9.3投标文件应包含下列1-6部分内容：

9.3.1投标函

9.3.2授权委托书

9.3.3投标单位情况介绍

公司简介（简要说明，营业执照、税务登记证、企业资质证书、项目经理资质证书的复印件）、设备配备情况（主要设备配置一览）、工程技术人员情况、同类业绩介绍。

9.3.4投标报价单，具体要求参见本文件第三部分：工程量清单与报价表（格式）

9.3.5投标综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施。

9.3.6 投标人认为需要提供的商务资料。

10	投标内容填写说明

10.1投标人应认真按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，按照规定的顺序装订成册并编制目录。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写。

10.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

11	投标文件的编制及编目

11.1统一按A4规格幅面，并统一编目编码。

12	投标文件的签署及其他规定

12.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

12.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

12.3投标文件必须注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

12.5投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担

13	投标文件的密封及标记

13.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

13.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14	投标文件的修改和撤回

14.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

14.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

15	投标截止时间

15.1投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

15.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

15.3不接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

16	投标要求

16.1投标报价应包括内容：

16.1.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单及施工图所包含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及附表。

16.1.2投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

16.1.3投标方应认真核对清单，发现工程量清单漏项或清单数量有误时必须以书面形式按照本招标文件规定的时间报送招标人。招标人将进行核对，若有误及时进行更正；否则视为投标方认可招标方清单数量与图纸数量一致；投标人发现招标人提供工程量清单所含的内容与施工图纸所含的内容不同，也应以书面形式及时提出，否则，视为认可工程量清单与施工图图纸的内容一致。投标人中标后其报价除设计变更、发包人要求增减内容的因素以外，中标报价的单价和总价一次包死，以后不予调整。

16.1.4投标人应按招标人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

16.2投标报价方式

本工程采用“固定总价合同”（除另有规定外）。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

16.3投标报价的计价方法。

本工程项目采用工程量清单计价。投标人应根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

16.4本招标文件及中标单位的报价资料作为施工合同的附件。

16.5采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

16.6投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

16.7最低投标价不作为中标的保证。

17	转包、分包

17.1按照《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定禁止转包。

17.2工程分包执行《中华人民共和国建筑法》第二十九条及GF-1999-0201通用条款第38条的规定。

18	投标保证金

18.1详见“投标人须知前附表”要求。

18.2投标保证金必须与投标文件同时递交。

18.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

18.4在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

19	投标文件的有效期

19.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

四  采购流程

20.	基本原则：

20.1.投标人资格条件是否符合招标文件的要求。

20.2.投标人投标文件是否响应本招标文件的要求。

20.3.投标人是否具备良好的经营状况及履行本项目的能力。

20.4所投标格是否合理。

21.	采购程序：

21.	1 述标

21.1.1.每个投标人都需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

21.1.2.述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、所投标价格、投标人单位基本情况等以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

21.1.3.如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.1.4.评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.1.5.每个投标人的述标时间不超过5分钟。

21.2.开标评标

21.2.1.评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

21.2.2评分细则共设总分值为100分，评审因素为投标报价、施工组织设计方案、公司规模业绩信誉、安全及质量保证方案、工期。

21.2.3.开标及评标小组组成。招标人将在我校招标办组织投标人开标，投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及评标专家组成。

21.2.4.评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.2.5.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但不得对投标文件内容作实质性更改。

21.2.6.评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合招标文件要求。

21.2.7.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

21.3 定标。评标小组将依据评标办法评分，依据总得分从高到底顺序确定中标人；中标人确定后，当场向所有投标人宣布。

五、授予合同

22.	授予合同的顺序

22.1.评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

23.	采购人拒绝投标的权利

23.1.出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

24.	中标通知

24.1.在确定中标人后三日内，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。同时在徐州师范大学招标网（http://ztbb.xznu.edu.cn）发布中标公告。

24.2.采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3.中标通知书是合同的组成部分。

25.	签订合同

25.1.中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

25.2.中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

25.3.投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

25.4.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

26.	投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

26.1.投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

26.2.招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

26.3.采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

26.4.质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

七、保密和披露

27.	保密和披露

27.1.投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

28.3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第二部分  项目概况及服务要求

一、项目概况：

1、项目编号： 2010G22040

2、项目名称： “金工实训中心”改造工程

3、项目概况：

“金工实训中心”，建筑面积约2000平方米。工程内容包括钢结构车棚改建、钢结构的除锈与油漆、楼板地面墙体门窗等土建内容及相应的配套安装。

（1）项目地点与范围：位于我校泉山校区内现自行车棚处，包含钢结构自行车棚的拆除（部分）与改造。

（2）工期：30个日历天左右，必须自报准确工期。

（3）资金情况：已自筹

（4）质量要求：达到我校提供的工程改造设计方案（详见附件1）要求的效果，工程量按我校最终确定的本项目工程量清单（详见附件2），要求达到优质工程标准。

（5）承包方式：包工包料

二、工程建设要求

1．现状说明：依据图纸与投标人到现场踏勘了解

2. 施工要求：

（1）施工单位应按招标方要求，及时组织人员施工；施工人员应持证上岗，施工单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责。

(2）施工单位应严格按图施工，如图纸有瑕疵或应招标方要求确需变更，必须先征得招标方同意，并按规定办理有关手续。

(3) 施工单位应服从监理工程师的现场管理，施工材料和施工工序按规定报验，不符合图纸和规范要求的，须无条件返工重做，直至合格。

(4)验收标准：按有关施工规范和验收标准进行验收。

(5) 竣工文档：要求施工技术资料规范完整，须提供竣工图纸一套和相关的完整的技术资料一套。

3．合同主要条款：

本工程合同执行GF-1999-0201《建设工程施工合同》。

（1）工期

工期执行GF-1999-0201通用条款第10条至第14条的规定。

本工程要求日历工期为30天，投标人可根据自身能力自报日历工期，但提前或延后最多不得超越国家定额工期临界点。

本工程招标文件规定赶工措施费作为对招标人的优惠，不计入标价。

本工程要求按合同工期竣工交付使用，工期不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

（2）质量

质量执行GF-1999-0201通用条款第15条的规定。

（4）材料设备供应

包工包料，所有材料均为乙方自理。

（5）工程预付款：本工程无预付款

（6）付款办法： 工程竣工经验收合格后，凭建筑业统一发票，付款至合同总款的70％。工程决算经审计部门终审后三十日内，除留5％的工程保修金外，余款全部付清。余款作为质量保证金，如无质量与服务问题，自工程竣工验收合格日起满一年后付清。

（7）工程竣工结算：投标人中标总价作为工程结算依据。如有变更，按我校有关规定办理。

（8）保修

保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。

（9）违约责任

执行《中华人民共和国建筑法》的有关规定及GF-1999-0201通用条款第35条的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第三部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一）、投标函

徐州师范大学（采购人）：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目以总价        万元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、提供的投标文件，包括正本1份，副本4份。

4、提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）、法定代表人授权委托书

徐州师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年  月  日

(三)、投标单位情况

1.公司简介：简要说明，营业执照、税务登记证、企业资质证书、项目经理资质证书的复印件。

2.设备配备情况（主要设备配置一览）

3.工程技术人员情况

4.投标人同类业绩介绍、项目经理业绩介绍。

（四）投标人认为需要提供的其他商务资料。

三、技术部分

（五）投标报价单

徐州师范大学

“金工实训中心”改造工程

工 程 量 清 单 报 价 表

建设单位：     徐州师范大学

投标总价 （小写）：

（大写）：

编制时间：

投标单位：

二零一零年  月  日

单位工程费汇总表

工程名称：                                    第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价小计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                    第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称：                                    第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

其他项目清单计价表

工程名称：                                第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

零星工作项目计价表

工程名称：                                   第  页  共  页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

材料明细表

工程名称：                                    第  页  共  页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌、生产厂家及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

（六）投标综合说明书

1.施工队伍组织情况

2.施工组织设计方案

3.施工工期承诺

4.施工安全与质量保证措施

我单位就“徐州师范大学“科文二期续建校园沥青道路施工工程”施工质量，特制定保证措施如下：

5.质量服务承诺

最低服务承诺要求：本项目要求工程保修期为壹年，其他服务成诺由投标单位自定！

具体措施如下：

（七）投标人需要说明的其他问题。

第四部分  附 件

附件1、徐州师范大学”金工实训中心”改造设计施工图（一份，请到我校招标办获取）

附件2、徐州师范大学”金工实训中心”改造工程工程量清单