江苏师范大学

青年教师周转公寓电梯门套制作安装

（No：2020H38097）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2020年10月9日

第一章 总 则

一、磋商文件

1.投标人应详细阅读磋商文件、采购公告的全部内容。如果投标人没有按要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.磋商文件的澄清

投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在规定时间按磋商公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等（材料须加盖单位公章），下同。同时将澄清要求以WORD文档形式发送到招标办邮箱2561830766@qq.com）送达我校招标办，招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.磋商文件的修改

3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请投标人自行关注。

5.付款方式：

本项目无预付款。

全部门套制作安装完毕，并经建设单位、施工单位、监理单位等验收合格后，付至合同总价款的95%。缺陷责任满（两年）且无质量问题，一次性付清应付余款（无息）。

6.工期：工期自报，不超过25日历天，具体合同约定。

7.最高限价：18.9万元。

8.投标人资格条件

8.1投标人是具有独立法人资格且营业执照处于有效期内。

8.2具有不锈钢门套产品制作加工及良好的售后服务的能力。

8.3不接受联合体投标。

二、投标文件

投标文件即为投标人的响应文件，下同。

1. 投标文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2投标文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2投标文件的组成及相关要求

2.1投标文件分为商务和技术两个部分，这两部分按照商务与技术的顺序装订成一册。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照磋商文件格式要求制作。

2.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

2.3商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本磋商文件要求的顺序与内容填写。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2磋商文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

投标报价须包括设备运输、装卸、制作、安装、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切费用。

本项目有二次报价环节，二次报价为最终报价。

3.5投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

4.投标文件的编制

投标文件须包含以下内容并按照以下顺序，统一编目编码装订（A4幅面）。

4.1投标函；

4.2投标报价一览表（含综合单价分析表）；

4.4法定代表人的授权委托书（原件封于投标文件正本中）；

4.5承诺书（原件封于投标文件正本中）；

4.6无重大违法记录的书面声明（原件封于投标文件正本中）；

4.7投标单位情况介绍（简要说明）；

4.8投标人资格条件中对企业资质有要求时须提供相关资格证书复印件，否则无须提供；

4.9企业营业执照复印件；

4.10投标文件中应主要包括下列内容：

4.10.1施工总体目标。

4.10.2施工管理与施工组织设计。

（1）项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施。

（2）施工程序及总体组织部署。

（3）安全文明施工保证措施。

（4）工程形象进度计划安排及保证措施。为确保工期的应急措施方案（如：由于天气原因误工需赶工、总包及其它分包造成的工期延误需赶工等）

（5）施工质量保证措施及目标。

（6）工程施工方案及工艺方法。

（7）材料供应、来源、投入计划及保证措施。

（8）计划投入的主要施工机械设备表。

（9）重点部位上的施工组织措施、技术方案。

（10）成品保护措施

（11）主要材料明细表

（12）施工重点、难点处理和合理化建议。

4.11商务和技术偏离表；

4.12质保与售后服务方案；

4.13企业近三年类似业绩复印件（合同原件备查）；

4.14磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。

5.4进口产品递交投标文件时必须携带有效授权证明（原件封于投标文件正本中）

5.5投标人如成交，其成交价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.6最低投标价不能作为成交的保证。

5.7投标报价方式：本工程单价合同（除另有规定外）。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。施工期间及结算时不予调整（另有约定的除外）。

5.8投标报价的计价方法

5.8.1投标人报价时，投标人应根据招标人提供的质量要求和技术规范，计算电梯门套制作与安装所需人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等各项费用，最终形成一个全费用综合单价，计算合价并汇总。

5.8.2本工程电梯门套制作与安装应是完成招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：人工费、材料费（含运输、包装、装卸费用）、机械费、设备费、技术措施费、安全文明施工费、水电费、垂直运输费、二次搬运费、机械进出场费、临设费、成品保护费、完工场清费、竣工清理保洁费、保险费、管理费、市场风险（含材料上涨、人工上涨等）、利润、税金、维护费、缺陷修复、交叉作业引起返修费、外地施工单位的进城备案费、间接费（含政策性文件规定费用）、其它为满足工程建设标准和技术规范要求应缴纳的费用以及合同明示或暗示的责任、义务所产生的所有费用。中标后，投标人不得以任何理由要求增加费用。

5.9招标文件、合同条款、工程规范要求（包括应选用的标准图集）及施工图纸等文件的所含的费用均应包括在投标综合单价中，如因投标人遗漏，则视为该项费用已包括在其它项目价款内或优惠。

5.10工程价款调整

5.10.1除下列情况外，合同价款一律不予调整：

（1）经招标人确认的变更及方案调整造成的工程量增减；

（2）经招标人确认的工程经济签证。

6.投标保证金及标书费

不收取投标保证金。

7.投标文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

8.投标文件的签署及其他规定

8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件格式填写）原件附在投标文件正本中。

8.3 投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。投标文件须编写页码。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。

8.4 投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份。

8.5 投标文件的正本必须用不褪色的黑色签字笔填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式6份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。投标文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2投标人未按要求对投标文件密封及加写标记，投标可能被拒绝；采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。因投标人未按要求对投标文件密封及加写标记产生的不良后果，由投标人承担。

2.投标截止时间

2.1投标文件须按照磋商文件或磋商公告规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.评标

在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

3.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

3.2为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

3.3评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

3.4如有必要，评委可要求投标人进行澄清。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行采购。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到招标办领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2采购程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复，逾期不再受理。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及采购制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

- 未按采购文件要求要求缴纳相关费用或投标保证金的。

- 未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

- 投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的。

- 投标文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限。

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求。

- 投标报价超过采购文件规定的采购控制价的。

- 不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

- 投标文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的支付办法。

- 串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

- 从项目开标之日前3年起算，投标人存在严重失信行为的。

第二章  质量及技术要求

项目概况：基本情况：本工程项目江苏师范大学青教教师周转公寓，由3栋19层高层公共建筑组成。设有10部电梯，分别为1#楼3部，2#楼4部，3#楼3部。目前电梯层门已初步安装完毕。考虑层门封堵及美观需求，拟安装电梯大门套。工程地点：江苏师范大学泉山校区内。

- 质量及技术要求

（1）规格：304不锈钢，裸板材实测厚度不低于1.2mm。

（2）表面处理：板材表面处理方式为油膜拉丝。

（3）门套样式为：大门套。采用是立边和横边垂直安装的方式。周边均匀覆盖宽度不低于10cm。

（4）土建预留门洞尺寸为1100mm*2200mm，具体尺寸偏差请投标人现场勘查，中标后不再调整，电梯开门宽度为900mm，开门净高为2100mm，（参见现场图片，供参考）。

二、样品要求

投标人在投标时应提交应用于本工程的不锈钢主材样品一份，建议规格不小于30cm*15cm。

江苏师范大学青年教师周转公寓电梯门套制作与安装

工程合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：江苏师范大学       （以下简称甲方）

分包人（全称）:                                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：＿江苏师范大学人才公寓青年教师周转公寓电梯门套制作与安装工程＿

分包工程地点：＿江苏师范大学泉山校区内    ＿

分包工程承包范围：详见招标文件＿

二、分包合同价款及工程量

金额：大写：人民币＿       。

小写：＿        元。

工程量详见附件

三、工期

总工期：    日历天。

具体开工时间由甲方根据实际情况确定，节点工期甲方可根据总承包人现场实际进度调整，乙方配合执行，总工期不变。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：合格

五、组成分包合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、招标文件及答疑

4、投标文件及答疑

5、本合同专用条款；

6、本合同通用条款；

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8、本项目合同谈判文件及澄清（或答疑），双方就本项目的洽商、变更及书面协议或文件，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、发包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

九、分包人向发包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总承包人的所有义务，同时服从总承包人的现场管理。在施工期间应充分考虑与相关单位关系的协调，协调工作由分包人负责，并不得影响工程的施工。

十、合同生效

合同订立时间：           年         月        日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字盖章  后生效

承包人：（公章）                     分包人：（公章）

住所：                              住所：

法定代表人：                			法定代表人：

委托代理人：                 		委托代理人：

电话：                      			电话：

传真：                      			传真：

开户银行：                   		开户银行：

帐号：                      			帐号：

邮政编码：                   		邮政编码：

第二部分  通用条款（略）

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

第二条  合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：＿＿＿同通用条款＿＿＿

第三条  语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.1  除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用  \ 语言

3.2  本合同需要明示的法律、行政法规和规章：＿同通用条款＿

3.3  本分包工程适用的工程建设标准：＿同通用条款＿

以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

发包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间＿年＿＿月＿日

分包人向发包人提出相应的施工工艺的时间＿＿年＿月＿＿日

第四条  图纸

4.1  发包人向分包人提供图纸的套数：＿分包人自行复印，费用自理。＿

4.2  发包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：由乙方承担分包范围深化设计及费用。

4.3  复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担＿＿由乙方承担＿

4.4  关于使用国外图纸的要求及费用承担：＿＿＿无＿＿＿

4.5 图纸准确性及参数要求：施工蓝图的准确性及技术参数确定由甲方负责。

二、双方一般权利和义务

第七条  甲方项目负责人

甲方项目负责人姓名:        职称：

第八条  分包项目经理

姓名:  ＿＿职称：＿＿。负责本合同授权范围内的一切事务，并负责领取工程款，身份证号码为：  。乙方开户银行为            ，账号为               （委托书作为本合同附件。），乙方更换账号时应书面告知甲方，否则给双方造成的一切损失由乙方承担。

第九条  发包人的工作

9.1  发包人应完成下列工作:

(1)  协助分包人协调总承包人提供施工场地，向分包人提供施工所需的证件、批件的名称和完成时间：＿＿＿＿年  月  日

(2)  组织分包人参加发包人会审图纸的时间：另行通知。

(3)  总承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：＿配合费用之外的费用由分包人自行承担＿

(6)  双方约定发包人应做的其他工作：＿＿＿＿无＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十条  分包人的工作

10.1  分包人应完成下列工作：

(2)  需完成的设计内容和提交时间：按甲方总工要求

(3)  分包人应在本合同签定生效后  7  天内向发包人提交分包工程总体进度计划．

发包人批准工程进度计划的时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日。

(4)向发包人提交施工组织设计的时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日。

发包人批准施工组织设计的时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日。

(7)  已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护工作由乙方自行负责，费用由乙方承担

(5)双方约定分包人应做的其它工作：本工程采用包优化设计、包材料、包加工、包运输、包装卸、包安装、包质量、包工期、包验收、包售后服务等，所有费用均含在乙方的投标报价中。

三、工期

第十四条  工期延误

14.1  双方约定工期顺延的其他情况：      无

四、质量与安全

第十七条  质量检查与验收：

17.1  双方关于分包工程质量标准的约定：合格

17.2规格：。表面处理：

17.3所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。每批原材料进场必须经甲方现场代表、监理单位验收确认符合要求后方可施工。

17.4施工过程中需考虑楼地面、墙面等所有成品、半成品的防污保护措施（如覆盖、包裹等防护措施）。

17.5服务承诺及其他要求：

（1）.质保期不得低于二年 (自工程验收合格之日起算)，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜。

（2）.投标单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在4小时内响应并赶到故障现场进行维护服务（包括维修配件到达服务现场），24小时内解决一般维修故障，质保期满后，提供五年内设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。

17.6样板先行制度：工程施工前，必须执行样板先行制度，乙方应采用相同的材料和工艺制作样板，经招标方、监理验收合格后方可全面施工。该样板将作为验收参照物。

17.7本工程施工必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

17.8隐蔽工程覆盖前的检查： 未经监理工程师、甲方代表批准，工程的任何部位都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，分包方应及时通知监理工程师、甲方代表。监理工程师、甲方代表在接到分包方通知24小时后没有批复，分包方可以覆盖这部分工程或基础。

17.9 满足招标文件及投标文件的其他要求。

第十八条 安全施工

18．1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

（1）分包人必须配备一名专职安全人员，负责现场的安全施工。

（2）分包人应定期对施工人员进行安全交底和安全文明生产教育，遵守总承包人的文明施工生产的管理规定，并达到江苏省安全文明工地标准。

18．2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经总承包人批准后实施，发生的相应费用由分包人承担。

18．3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。

（1）因分包人原因造成其进入现场的雇员或施工人员及其分包工程中雇佣的任何有关人员伤亡的，由分包人负责伤员的救助、安抚、伤亡人员家属的接待、洽谈、协调以及事故的善后处理工作，并承担全部责任及费用。

（2） 非分包人原因造成其进入现场的雇员或施工人员及其分包工程中雇佣的任何有关人员伤亡的，由分包人负责伤员的救助、安抚、伤亡人员家属的接待、洽谈、协调以及事故的善后处理工作，费用由责任人承担。

18.4分包人应为其进入现场的雇员或施工人员及其分包工程中雇佣的任何有关人员办理政府部门规定的各种保险，并保证此保险在分包人彻底履行完分包合同义务以前始终有效。

18.5 分包人进入施工现场7日内与甲方安全保卫部门签订安全管理协议书、职业安全健康、环保协议书。

五、合同价款与支付

第十九条  合同价款、工程价款、调整和支付：

19.1本合同价款采用      单价合同      方式确定。

合同价款中包括的风险范围：执行招标文件

19.2 工程结算时，除下列情况外，合同价款一律不予调整：

（1）经招标人确认的设计变更及方案调整造成的工程量增减；

（2）经招标人确认的工程经济签证。

第二十条  工程价款的支付

20.1本工程无预付款

20.2全部门套制作安装完毕，并经建设单位、施工单位等验收合格后，付至合同总价款的95%。缺陷责任满（两年）且无质量问题，一次性付清应付余款（无息）。

20.3分包人需提供与结算金额等额的正规发票，如提供不合规发票，一经发现将处予不少于发票金额10%的违约金，必要时将送交司法部门处理。

七、竣工验收

第二十三条  竣工验收

23.1  分包人提供竣工图的日期   年   月   日。

分包人提供竣工资料的份数  贰份 。

八、违约、索赔及争议

第二十六条  违约

26.1  本合同关于分包人违约的具体责任

(1)  本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：按本合同金额的10%作为违约金，并承担给发包人带来的一切损失＿＿

(2)  本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任： 每拖延一天按本合同金额的千分之一计算违约金。

(3)  本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：按本合同金额的2%计算违约金。＿

(4)双方约定的分包人的其他违约责任：

1、当乙方与其他单位或个人发生纠纷时，如因乙方未履行付款义务使其他单位或个人申请法院采取财产保全措施或强制执行，导致法院对甲方账号或其他财产进行查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方必须在法院下达裁定时或协助执行通知书之日向甲方支付与裁定书或协助执行通知书中确定金额20%的违约金并承担甲方的一切损失。同时如发生以上情况甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担.

2、 乙方应当对本合同的内容、在履行期间获得的甲方商务、财务、知识产权、商标、专利技术以及其他标明保密的文件、资料与信息的内容保守秘密，应仅为本合同目的而复制和使用相关资料。除非甲方事先书面同意，乙方不得向本合同以外的任何第三方披露或提供任何资料与文件，如乙方违反本约定，视同乙方违约，承担由此给甲方造成的全部损失，并承担合同总价5%的违约金。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第二十八条 争议

28．1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第  （2）  种方式解决争议：

(1)将争议提交＿＿＿＿＿仲裁委员会申请仲裁；

(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

第三十二条  材料设备供应

32.1 由发包人采购材料设备的约定：  无

第三十三条  合同份数

33.1各方约定本合同正本  8 份，其中，甲方6份，乙方2份。

第三十四条  补充条款：

34.1分包管理

分包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

34.2施工过程中，对于发包人或总监提出的质量、安全文明施工、环境保护的整改要求，分包人24小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，分包人支付给发包人不少于5000元的违约金。

如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。

34.3本合同履行期间，分包人与第三方产生的债权、债务均由分包人自行解决，与发包人无关。

34.4分包人未经发包人书面认可不得分包，一经发现，视为分包人违约。分包人支付给发包人合同总价10%的违约金。

34.5分包人已到现场勘查，对可能对承包事宜构成影响的现场位置、性质、情况、通道、工作空间及其它一切有关事项，取得透彻的了解，合同价款已包含现场及周边状况所需的设施和费用，以后不再有任何变动和追加。

第三章    投标文件格式

投标人提交文件须知：

1．磋商文件中有投标文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。投标文件的编写顺序按“第一章总则 4.投标文件的编制”要求进行，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

(一)投标函

江苏师范大学：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                              (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为                                元（大写：                       元 ），质保期为：          年，工期：         日历天；为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部磋商文件，包括磋商文件正本1份，副本5份。

4.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守磋商文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受磋商文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：                         _

投标人：                  （公章）

法定代表人签字：_________________

法定代表人盖章：_________________

日期：			    年    月    日

（二）投标报价一览表

项目名称：江苏师范大学青年教师周转公寓电梯门套制作与安装工程

| 序号 | 楼号 | 数量/套 | 单价/套 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 57 |  |  |
| 2 | 2#楼 | 75 |  |  |
| 3 | 3#楼 | 57 |  |  |
| 合计 | 189 |  |  |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）                日期：

2.综合单价分析表

3．主要材料明细表

主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 厂家及品牌 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（章）

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（三）承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目磋商文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核磋商文件（含竞磋商文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（四）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（五）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 磋商文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（六）投标人主要业绩（2017年1月1日以来类似业绩）

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

| 附件： 评分细则 |
| --- |
| 评标方法 | 投标人均分相加总分最高者为成交候选人。 |
| 名称 | 评价指标 | 分值 | 评分标准 |
| 商务10分 | 投标人实力（6分） | 6 | 根据投标人从事本项目的综合能力，即综合考虑其资质、实力、质量控制、管理能力进行评分：优得6分，良得5分，一般得4分，其他得3分 以下。。 |
|  | 业绩（4分） | 4 | 投标人类似项目业绩：投标文件中提供自2017年1月1日以来类似业绩（合同复印件，投标时须提供原件核查后方为有效）每一份得1分。本项最多得4分。 |
| 技术25分 | 施工组织方案 （10分） | 10 | 施工组织设计总体方案（包含施工工艺；项目实施时间和进度安排）科学、合理、有针对性，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得10分，良得8分，一般得7分，其它的6分以下。 |
|  | 施工机械与施工队伍 （5分） | 5 | 为本项目配备足够的专业服务人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员等）劳动力和机械设备安排科学合理；优得5分，良得4分，一般得3分，其它3分以下。 |
|  | 安全文明施工和工程质量保证措施（5分） | 5 | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、现场大气污染整治及符合性保护措施和安全文明施工及环境保护措施科学、合理、有针对性。优得5分，良得4分，一般得3分，其它的3分以下。 |
|  | 质保（3分） | 3 | 质保期2年得1分 ，每增加一年得1分，本项最多得3分。 |
|  | 服务承诺及配合（2分） | 2 | 评委根据投标人提供针对本项目的服务承诺、付款条件响应、售后服务措施、服务能力与服务水平等进行综合打分。优等2分；良等的1分，一般的0分。 |
| 样品 15分 | 样品 （15分） | 15 | 根据投标人样品情况综合评分：优得13-15分，良得11-12分，一般得10分，其他的9分及以下。 |
| 价格50分 | 价格分计算 | 50 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 |

现场照片（供参考）

# Text boxes

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）